코로나19 데이터 보도 사이트 개발

개 발 용 역 사 선 정

제 안 요 청 서

- 사업개요

- 사업개요

| 사업명 | ‘코로나19 기억의 저장소’ 데이터 보도 사이트 개발 |  |
| --- | --- | --- |
| 기간 | 2021. 7. 1(목) ~ 10.31(일) 4개월 |  |
| 예산 | 금 40,000,000원 (부가가치세 별도, 개발 장비 임차비 포함) |  |
| 개발 목적 | 코로나19 데이터와 주요 기사, 관련 콘텐츠를 모아 보여주는 데이터 저널리즘 사이트 및 관련 부가 서비스 개발 |  |
| 개발 방향 | * 코로나19 관련 보도와 연구보고서, 사진 및 동영상, 외부 제공 인포그래픽 및 API에서 받은 데이터와 함께 시계열적으로 구현. * 이를 관리한 콘텐츠 매니지먼트 시스템(CMS) 구축 * 외부 데이터 마이닝을 통한 데이터 수집 및 퍼블리싱 * 공공적인 목적을 위해 오픈소스 공개 필요 |  |
| 주요 기능 | # 코로나19 기사 및 데이터를 시계열적으로 구현하는 퍼블리싱 파트(PC/모바일) # 코로나19 관련 콘텐츠를 퍼블리시하고 관리하기 위한 CMS # 질병관리청과 통계청 데이터를 수집하고 DB화하는 데이터마이닝 | ※ 기능은 추가 제안할 수 있음 |

- 추진 방법

- 제안서를 제출받아 [제안서 평가위원회]에서 기초 평가한 후 협상 절차를 통하여 가장 유리한 자와 계약을 체결하여 행사를 추진

- 과업내용

- 과업개요

| 구분 | 내용 | 비고 |
| --- | --- | --- |
| 사업명 | ‘코로나19 기억의 저장소’ 데이터 보도 사이트 개발 |  |
| 기간 | 2021. 7. 1(목) ~ 10.31(일) 4개월 |  |
| 예산 | 금 40,000,000원 (부가가치세 별도, 개발 장비 임차비 포함) |  |
| 과업범위 | 가. 기획 : 사이트 구축과 관련한 종합계획 및 세부 실행계획 수립 나. 디자인 및 개발 : 데이터 보도 사이트, CMS 등 주요 기능 실현 및 전반 구축 다. 기타 : 주요 기능 설명 보고서 작성, 발주기관에서 요구하는 사항 등 |  |

- 제안요청 내용

가. 제안요청 개요

1). 서비스명 :  코로나19 기억의 저장소-디지털 기록물과 데이터로 보는 감염병 시대의 기록

2) 기획 의도

◦ 신종 코로나바이러스 감염증(COVID-19·코로나19) 발발 이후 엄청난 양의 보도와 정보가 쏟아져 나옴

◦ 막대한 정보량에 밀려 과거의 정보를 점점 찾기 힘든 상황. 새 이슈가 등장할 때마다 기존 이슈조차 사실관계 파악이 어려워짐.(사례. 2~3월 발생한 마스크 대란 최근 기사만 검색)

◦ 정부의 관련 데이터도 양식이 여러 기관에서 통일되지 않고 한 번에 찾을 수 없어 어려움이 있음.(실시간 상황판, 날짜별 PDF/한글/CSV 파일).

◦ 이 서비스는 타임라인 형식을 빌려 코로나19 발발 이후 시기별 중요하게 드러난 이슈를 직관적인 인터랙티브 형식으로 제공. 독자들이 시간별로 데이터에 근거한 이슈에 접근하고 쉽게 이해하도록 사용자인터페이스(UI)를 만들고 콘텐츠를 제공하는 것을 목표로 함. 사안을 뒷받침할 사진, 영상, 표, 그래프, 논문 등 다양한 콘텐츠를 함께 제공함으로써 다양한 사건과 내막을 이해하도록 제공.

◦ 코로나19 사태의 장기적인 분석을 위한 아카이브가 필요. 해외에도 아카이브 형식의 서비스들이 있지만 한국 국내 상황에 관한 내용은 미흡. 예를 들어 국내 1~3차 대유행과 방역정책 등에 따른 변화를 데이터와 함께 제공.

◦ 코로나19 데이터를 수집하고 정제해서 다시 제공하고, 웹사이트 소스코드 공개 등을 통해 향후 공공적 목표도 함께 달성하는 것을 목표로 함.

나. 개발 목표

서비스 목표는 코로나 19 사태 이후 주요 사회적 사건과 방역 이슈를 확진자 통계와 함께 디지털 아카이브화 하고 뉴스 독자에게 정보 제공은 물론 방역 대응 문제에 대한 향후 분석을 위한 데이터로 활용하도록 제공함

1)코로나19 사태가 끝날 때까지 관련 데이터와 통계를 지속해서 수집 제공

2)디지털 감염병 기록관 형태로 연구사적으로 활용하도록 유지할 예정임

3)다른 연구자들이나 학생들이 연구나 데이터 분석 연습에 활용하도록 제공.

4)소스코드를 시계열 전문 보도용으로 활용하도록 패키징

다. 주요 핵심 개발 영역

1)콘텐츠 퍼블리싱 영역

2019/12/31 ~ 현재 기사 및 멀티미디어, 문헌 콘텐츠 퍼블리싱

모바일 반응형 레이아웃 적용

2) CMS

콘텐츠 발행 및 관리가 가능하도록 컨텐츠 관리 시스템 개발

컨텐츠의 미디어 타입별 업로드 반영

관리자 화면 개발

3)데이터 수집 및 리소스 공유

코로나 데이터 데이터 마이닝, 수집 데이터 퍼블리싱

라. 상세요구 사항

1)콘텐츠 퍼블리싱 영역

-데이터 차트(일확진자/검사자/사망자 등 주요지표)

-시각콘텐츠 영역(사진,영상 등)

-기사 요약 영역(해당 일자 주요 기사  요약 및 링크, 일별 데이터 연동)

-레퍼런스 영역(관련 문서 연계)

-콘텐츠와 데이터 PC와 모바일 환경에서 구동 가능해야

2) CMS

일별 수집되는 콘텐츠 발행 관리가 가능하도록 콘텐츠 관리 시스템(CMS)구축. 미디어 타입별 업로드 반영 관리자 화면 개발.

3) 코로나19 데이터 수집

-통계청, 질병관리청 등 공개 데이터 마이닝, API도 활용해 수집한 뒤 재분류 및 DB화

-콘텐츠 퍼블리싱 영역에서 퍼블리시 및 자동 업데이트

4) 퍼블리싱

-수집한 코로나19 데이터 오픈. 내려받기, 변환하기 기능 등 추진

-소스코드를 다른 누구나 활용해 쉽게 마이크로사이트를 구축하도록 패키징

- 과업수행 지침

- 운영업체 선정에 따른 계약 일반사항

- 계약상대자는 과업 수행에 있어 관계법령 및 제 규정을 성실히 수행해야 하며, 과업목적의 달성을 위하여 필요한 사항은 발주기관의 지시에 따라 보완해야 함

- 계약 체결 후 계약상대자는 과업관리 책임자를 임명하고 사업을 책임 수행토록 해야 함

- 사업수행과정에서 발생하는 제반책임 및 행정적, 기술적 제반 비용과 문제처리는 발주기관과 계약상대자가 협의하여 처리함

- 제안서의 총 사업비는 40,000천원 이내로 하고, 제세(부가세 등), 대행수수료, 인건비 등을 모두 포함하여 작성해야 함(최종 사업비는 행사 종료 후 정산 완료 시 지급)

- 사업의 시행

- 계약상대자는 발주기관의 승인을 받은 개발계획서에 따라 본 ‘사이트’ 구축을 시행함

- 발주기관은 계약상대자의 개발 방향이 초기 구상과 맞지 않거나 목적에 부합되지 않을 때에는 이에 대한 시정을 요구할 수 있으며, 이 경우 계약상대자는 정당한 사유가 없는 한 이에 응하여야 함

- 계약상대자는 본 사업 과정에서 발생하는 위험 부담에 대해 행정적, 기술적 제반 비용과 후속처리는 책임당사자가 부담하며, 상호 책임이 없는 불가항력 등 사유에 기한 경우에는 발주기관과 협의 처리함

- 계약상대자는 발주처 개발자와 기획자의 요청을 최대한 수행하도록 함

- 특약

- 개발용역사는 동 사이트 구축 전반의 원만한 추진을 위하여 발주기관과 주관사를 지원하고 그 지휘에 따라야 함

- 특히 사업제안서의 ‘일괄(재)하도급 금지 확약서’와 같이 사업일체를 수수료만 취하고 재하도급 하는 경우, 동 계약이 취소될 수 있으며, 일정 규모의 계약은 발주기관과 협의하여 추진하여야 함

- 입찰공고 및 참가자격

- 입찰공고

- 공모방법 : 제한경쟁입찰, 협상에 의한 계약

- 공고기간 : 7일(2021. 6. 16(수) ~ 6. 22(화), 동아사이언스 홈페이지, 누리장터

- 접수마감 : 2021. 3. 24(목) 18:00

- 접수처 : 동아사이언스 데일리뉴스팀(서울 용산구 청파로 109번지 7층 동아사이언스)

- 제출서류 (※ 반드시 순서대로 정렬하여 제출)

(1) 입찰참가신청서 1부(첨부 양식 참조)

(2) 총괄 제안서 1부(파워포인트 작성)

(3) 가격 제안서 1부(첨부 양식에 의거 요약본, 엑셀파일 제출)

(4) 사업자등록증사본 1부 (※ 원본대조필 명기 후 인감 날인)

(5) 법인인감증명서 1부 및 법인등기부등본 1부 (※ 인감도장 지참)

(6) 개인사업자의 경우, 인감증명 및 주민등록등본 각 1부

(7) 입찰대리인의 재직증명서 또는 위임장 1부

(8) 청렴계약이행서약서 1부

(9) 최근 3년간 사업실적(용역명, 발주처, 기간, 매출실적) 1부

- 참가자격

- 본 제안 사업의 수행이 가능한 업체로서 다음 요건을 갖춘 사업자

① 소프트웨어산업진흥법에 의한 소프트웨어사업자로 등록되어 있는 업체

③ 소프트웨어산업진흥법 제24조의2, 동법 시행령 제17의 6까지의 규정, 대기업인 소프트웨어 사업자가 참여할 수 있는사업금액의 하한과 상호출자제한기업집단의 참여제한 규정(지식경제부고시 제2012-87호, 2012.4.26)을 준수하여야 함

④ 휴업, 폐업, 부정당업체 지정 및 자격정지 등 관련 규정에 위반 조치된 자는 공모에 참가할 수 없으며, 자격심사 후라도 해당 사유 발생시는 공모 참가자격 및 권리 일체를 박탈함

- 기타

- 제안서는 공문에 첨부하여 제출하여야 하며, 대표자의 인감 날인이 없는 경우에는 불인정

- 제출된 서류는 일체 반환하지 않으며, 자료 제출에 소요되는 일체의 비용은 별도 지불하지 않음

- 제안서 평가결과는 개별통보하며, 미협상 대상업체에 대한 통보는 생략함

- 제안요청서는 동아사이언스 홈페이지(http://dongascience.donga.com/)공지사항과  누리장터( http://nuri.g2b.go.kr)에서 내려받을 수 있음

붙임 #01 평가항목

| 평가 부문 | 평가 항목 | 평가기준 | 평가요소 | 배점한도 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 전략 및 방법론 | 사업 이해도 | 사업의 특성 및 목표에 대해 주변 환경분석과 업무내용의 연관관계의 이해를 바탕으로 일관성 있는 방향과 전략을 제시하고 있는가를 평가한다. 단, 당해 사업의 기획용역(ISP 등)을 수행한 자가 참여한 때에는 평가등급보다 한 단계 하위 등급의 점수를 부여한다. | ․개발목표 및 내용의 이해도 ․문제파악의 정확성 ․업무분석체계의 명확성 ․목표시스템 구성의 적정성 ․제안요청서와의 부합성 ․기획용역(ISP 등) 참여 여부 등 | 20 |
|  | 추진 전략 | 개발업무 수행 시 위험요소를 고려하여 얼마나 창의적이며 타당한 대안을 제시하였는가를 평가한다. | ․추진전략의 창의성 ․추진전략의 타당성 등 |  |
|  | 적용 기술 | 사업에서 적용하고자 하는 기술이 향후 확장성을 고려하여 현실적으로 실현 가능하게 제시되어 있는지를 평가한다. | ․제안기술의 실현가능성 ․적용기술의 혁신성 ․적용기술의 최신성 등 |  |
|  | 개발 방법론 | 사업에 적정한 방법론의 제안 타당성을 평가하고, 실제 적용 사례와 경험을 바탕으로 효율적인 단계별 활동 내용을 구성하여 산출물의 적정성을 유지하고, 기술과 경험을 적절히 활용하고 있는가를 평가한다. | ․개발절차의 타당성 ․개발산출물의 적성성 ․도구와 기법의 적정성과 경험 ․적용방법론의 경험 |  |
| 기술 및 기능 | 시스템 요구사항 | 도입대상 장비의 요구 규격을 충족시키는 장비를 제안하며 제시된 장비가 현 시스템과 인터페이스 및 확장 가능성이 있는지를 평가하고, 도입 장비의 설치 및 공급 계획, 유지보수에 대해 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가한다. | ․도입대상 장비의 규격 충족도 ․도입대상 장비의 호환성 ․도입대상 장비의 확장 편의성 ․도입대상 장비의 설치용이성 ․도입대상 장비의 유지보수 지원 등 | 30 |
|  | 기능 요구사항 | 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다. | ․기능요구 사항 분석 및 방안의 타당성 ․기능요구 사항 분석의 적정성 ․관련 방안 및 기술의 적용 가능성 등 |  |
|  | 보안 요구사항 | 관련 기능 등 타 요구사항 및 시스템과 관련되어 분석되고, 적용할 표준 및 구현 방안이 설계단계부터 반영되어 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술이 적용 가능한지를 평가한다. | ․보안요구사항 분석 및 방안의 타당성 ․보안요구사항 분석의 적정성 ․관련 방안 및 기술의 적용 가능성 등 |  |
|  | 데이터 요구사항 | 데이터베이스 구축범위가 정확하게 반영되었고, 구축내용에 대한 상세 분석이 이루어져 그 내용이 구체적인지 평가한다. 데이터베이스 구축방안이 원시자료의 특성을 적정하게 반영하였고 이를 달성하기 위한 데이터베이스 구축공정이 적정한지 평가한다. 특수작업 요소가 있을 경우, 해당 목적물을 완성하기 위한 작업요소 및 공정내용의 적정성 및 투입인력의 전문성 등을 평가한다. | 데이터베이스 구축범위의 정확성 ․데이터베이스 구축내용의 구체성 및 분석결과의 적정성 ․데이터베이스 구축방안이 원시자료 특성을 적정하게 반영하였는지 여부 ․데이터베이스 구축공정의 적정성 및 구체성 ․특수작업 요소가 존재할 경우 해당 특수공정의 적정성 및 투입인력의 전문성 등 |  |
|  | 시스템운영 요구사항 | 시스템 운영요구 충족도는 운영 시 필요한 사항에 대하여 경험을 바탕으로 제시하고, 고려 사항 및 유사 시 대응책을 제시하고 있는가를 평가한다. | ․시스템 운영요구사항의 충족도 ․시스템 운영요구사항 대응책의 타당성 등 |  |
|  | 제약 사항 | 제약사항 충족도는 기능 및 품질 등 요구사항을 구현 시 관련 제약사항을 충족시키며 구현 방안 및 테스트 방안을 구체적으로 기술하였는가를 평가한다. | ․제약사항 문제파악의 정확성 ․제약사항의 충족도 ․제약사항의 대응 방안의 적정성 등 |  |
| 성능 및 품질 | 성능 요구사항 | 구현하고자 하는 기능을 통해 요구 성능이 충족되도록 방법론 및 분석 도구를 통하여 구체적인 내용으로 분석되고 구현 및 테스트 방안이 구체적으로 기술되어 있는가를 평가하고, 제안한 방안 및 기술을 통해 요구 성능을 충족시킬 수 있는지를 평가한다. | ․성능요구 사항 분석의 타당성 ․성능요구 사항의 충족도 등 | 15 |
|  | 품질 요구사항 | 데이터베이스 품질수준 목표(%)가 제안요청서 품질목표를 충족하고 실현 가능한지 평가한다. 데이터베이스 품질목표를 달성하기 위한 단계별 데이터베이스 품질검증 절차가 구체적이고 적정한지, 데이터베이스 품질검증인력이 전문적이고 적정한지 평가한다. 데이터베이스 품질목표 달성을 위한 품질검증 방법에 구체성이 있는지, 현실적으로 타당한지 평가한다. 데이터베이스 품질순도율(혹은 오류율, %)산정방법 및 산정식이 명확하고, 타당한지 평가한다. | ․데이터 품질수준 목표의 적정성 및 실현가능성 ․데이터베이스 단계별 품질검증 절차의 구체성 및 적정성 ․데이터베이스 품질검증 인력의 전문성 및 적정성 ․데이터베이스 품질검증 방법의 구체성 및 현실성 ․데이터베이스 품질순도율 산정방법의 명확성 및 타당성 |  |
|  | 테스트 요구사항 | 도입되는 장비의 성능 테스트(BMT) 또는 구축된 시스템이 목표 대비 제대로 운영 되는가를 테스트하고, 점검하기 위한 테스트 요구사항을 기술되었는지 평가한다. 목표시스템의 테스트 유형(단위 테스트, 통합 테스트, 시스템 테스트, 성능 테스트 등) 테스트 환경, 방법, 절차 등 요구사항을 기술되었는지 평가한다. | ․점검 테스트 요구사항 기술의 적정성 ․목표시스템의 테스트 유형, 환경, 방법, 절차 등 기술의 적정성 |  |
| 프로 젝트 관리 | 투입인력 | 해당 데이터베이스 구축공정의 특성별로, 능력 및 경험을 보유한 전문 인력들이 적정하게 투입되었는지 평가한다. 프로젝트 관리자(PM)의 타프로젝트 사업관리 실적, 유사 프로젝트 관리경험 등 프로젝트 관리역량을 평가한다. | ․데이터베이스 구축공정의 특성별 투입인력의 전문성 ․PM의 프로젝트 사업관리 실적 및 경험 평가 | 15 |
|  | 관리 방법론 | 사업위험, 사업진도, 사업수행시 보안을 관리하는 방법, 사업수행 성과물이나 산출물의 형상 및 문서를 관리하는 방법 등을 평가한다. | ․위험관리 방안의 적정성 ․자원관리 방안의 적정성 ․진도관리 방안의 적정성 ․보안관리 방안의 적정성 ․형상관리 방안의 적정성 ․문서관리 방안의 적정성 ․분리발주 사업자간 협력 방안의 적정성 등 |  |
|  | 일정계획 | 사업수행에 필요한 활동을 도출하여 정확한 활동 기간의 산정과 도출된 활동 간의 배열이 합리적인지, 중간목표가 적정하게 제시되어 있는지, 각 활동에 적합한 자원이 적절히 할당되어 있는지 등을 평가한다. | ․세부활동 도출 및 기간의 타당성 ․세부활동 배열의 합리성 ․중간목표 정의의 타당성 ․자원배분의 합리성 등 |  |
|  | 개발 장비 | 사업자의 참여 의지 및 조직적 대응 정도, 사업참여의 준비성과 관련하여 개발환경의 구성여부와 해결방안을 명확히 제시하고 있는가를 평가한다. | ․사업자의 참여 준비성 ․개발장비 보유현황 및 확보방안 ․개발도구 보유현황 및 확보방안 등 |  |
| 프로 젝트 지원 | 품질 보증 | 제시된 품질보증 방안이 해당 사업의 수행에 적합한지, 사업자가 「소프트웨어산업 진흥법」 제23조의 소프트웨어프로세스 품질인증 등 대외적으로 인정받을 만한 품질보증 관련 인증을 획득한 사례가 있는지를 확인하고 평가한다. | ․품질보증계획의 적정성 ․품질보증인력의 자질 ․사업자 보증 능력 ․소프트웨어 프로세스 품질인증 등 관련인증 획득 여부 등 | 10 |
|  | 시험 운영 | 시스템 공급자가 개발된 시스템의 시험운영을 위해 제공 및 지원하는 각종 시험운영 방법 및 조직 등에 대해 평가한다. | ․시험운영 방법의 적정성 ․시험운영 내용의 적정성 ․시험운영 일정의 적정성 ․시험운영 조직의 적정성 등 |  |
|  | 교육 훈련 | 시스템 공급자가 시스템 운영 및 관리자를 위해 제공 및 지원하는 각종 교육훈련의 방법, 내용, 일정 및 조직 등에 대해 평가한다. | ․교육훈련 방법의 적정성 ․교육훈련 내용의 적정성 ․교육훈련 일정의 적정성 ․교육훈련 조직의 적정성 등 |  |
|  | 유지 보수 | 시스템 공급자가 제시하는 하자보수 및 유지보수 계획, 조직, 절차, 범위 및 기간과 이와 관련된 기타의 활동 및 그 제한사항에 대해 평가한다. | ․유지보수 계획의 적정성 ․유지보수 조직의 적정성 ․유지보수 절차의 적정성 ․유지보수 범위의 적정성 ․유지보수 기간의 적정성 등 |  |
|  | 기밀 보안 | 사업 추진 동안 악영향을 미치는 일련의 불순 활동들로부터 기밀을 보호함과 동시에 원활한 사업의 수행을 보장하기 위한 체계 및 대책에 대하여 평가한다. | ․기밀보안 체계의 적정성 ․기밀보안 대책의 확신성 등 |  |
| 상생 협력 | 소스코드 활용 | 입찰에 참여한 용역개발사가 소스코드 개방에 대한 적극적 의지와 향후 공개에 대한 전향적 계획을 내놓을 경우 배점에 우선을 둔다 | ․ | 10 |
| 계 |  | 100 |

※ 심사위원회의 결정에 따라 일부 심사항목 및 비율 등이 조정될 수 있음

<가격평가 : 입찰가격 평점산식> * 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 이상인 경우 최저입찰가격 가격평가점수 = ----------------------- X 20(입찰가격평가 배점한도) 해당입찰가격 * 입찰가격이 추정가격의 100분의 80 미만인 경우 가격평가점수 = 입찰가격이 추정가격의 100분의 80일 경우의 가격평가점수 [20(입찰가격 배점한도) X (최저입찰가격 / 추정가격의 80% 상당가격)] + [2 X (추정가격의 80% 상당가격 – 당해입찰가격) / (추정가격의 80% 상당가격 – 추정가격의 60% 상당 가격)] * 최저가격은 입찰에 참가한 업체에 입찰가격 중 최저가격으로 함 ※ 입찰가격이 추정가격의 100분의 60 미만일 경우에는 100분의 60으로 계산 ※ 예정가격을 작성한 경우에는 추정가격을 예정가격으로 적용

# 경영상태 평가 : 기업 신용평가 등급에 의한 평가(5점)

| 회사채에 대한 신용평가등급 | 기업어음에 대한 신용평가등급 | 기업신용평가 등급 | 평점 |
| --- | --- | --- | --- |
| AAA | - | AAA (회사채에 대한 신용평가등급AAA에 준하는 등급) | 5.00 |
| AA+, AA0, AA- | A1 | AA+, AA0, AA- (회사채에 대한 신용평가등급 AA+, AA0, AA-에 준하는 등급) | 4.80 |
| A+ | A2+ | A+ (회사채에 대한 신용평가등급A+에 준하는 등급) | 4.60 |
| A0 | A20 | A0 (회사채에 대한 신용평가등급 A0에 준하는 등급) | 4.40 |
| A- | A2- | A- (회사채에 대한 신용평가등급A-에 준하는 등급) | 4.20 |
| BBB+ | A3+ | BBB+ (회사채에 대한 신용평가등급 BBB+에 준하는 등급) | 4.00 |
| BBB0 | A30 | BBB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BBB0에 준하는 등급) | 3.80 |
| BBB- | A3- | BBB- (회사채에 대한 신용평가등급BBB-에 준하는 등급) | 3.60 |
| BB+, BB0 | B+ | BB+, BB0 (회사채에 대한 신용평가등급 BB+, BB0에 준하는 등급) | 3.40 |
| BB- | B0 | BB- (회사채에 대한 신용평가등급 BB- 에 준하는 등급) | 3.20 |
| B+, B0, B- | B- | B+, B0, B- (회사채에 대한 신용평가등급 B+, B0, B-에 준하는 등급) | 3.00 |
| CCC+ 이하 | C 이하 | CCC+ 이하 (회사채에 대한 신용평가등급 CCC+에 준하는 등급) | 2.80 |

<서식 1호> 입찰참가신청서

| 입 찰 참 가 신 청 서 ※ 아래 사항 중 해당되는 경우에만 기재하시기 바랍니다. | 처리기한 |
| --- | --- |
|  | 즉 시 |
| 신 청 인 | 상호 또는 법인명칭 |  | 법인등록번호 |  |
|  | 주 소 |  | 전 화 번 호 |  |
|  | 대 표 자 |  | 주민등록번호 |  |
| 입 찰 개 요 | 입찰공고(지명)번호 |  | 입 찰 일 자 | . . . |
|  | 입 찰 건 명 |  |
| 입 찰 보 증 금 | 납부면제 및 지급확약 | ․본인은 낙찰후 계약 미체결시 귀부(처․청)에 낙찰금액의 5/100에 해당하는 입찰보증금을 현금으로 납부할 것을 확약합니다. |
| 대 리 인 | 본 입찰에 관한 일체의 권한을 다음의 자에게 위임 합니다. 성명 주민등록번호 | 본 입찰에 사용할 인감을 다음과 같이 신고합니다. 사용인감 (인) |
| 본인은 위의 번호로 공고(지명통지)한 귀시의 일반(제한․지명)경쟁입찰에 참가하고자 입찰공고사항을 모두 승낙하고 별첨서류를 첨부하여 입찰 참가신청을 합니다. 붙임서류 : 1. 입찰참가자격을 증명하는 서류 사본 1통 2. 인감신고서 1통 3. 기타 공고로 정한 서류 신청인 󰄫 동아사이언스 귀하 |

<서식 제2호> 청렴계약이행서약서

청렴계약이행서약서

당사는 부패없는 투명한 기업경영과 공정한 행정이 사회발전과 국가 경쟁력에 중요한 관건이 됨을 깊이 인식하며, 국제적으로도 OECD뇌물방지 협약이 발효되고 부패기업 및 국가에 대한 제재가 강화되는 추세에 맞추어 청렴계약제 시행 취지에 적극 호응하며 입찰에 참여함에 있어 당사 및 하도급업체(하도급업체와 직 ․ 간접적으로 업무를 수행한 자 포함)의 임직원과 대리인은

- 입찰가격의 유지나 특정인의 낙찰을 위한 담합을 하거나 다른 업체와 협정, 결의, 합의하여 입찰의 자유경쟁을 부당하게 저해하는 일체의 불공정한 행위를 않겠습니다. 이를 위반하여 경쟁입찰에 있어서 입찰가격을 서로 상의하여 미리 입찰가격협정을 주도하여 낙찰을 받은 자는 서울특별시와 자치구 및 공사 등(이하 서울특별시 등으로 함)에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 2년 동안 참가하지 않겠으며, 경쟁입찰에 있어서 특정인의 낙찰을 위하여 담합을 주도한 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 1년 동안 참가하지 않고, 입찰자간에 서로 상의하여 미리 입찰자격을 협정하거나 특정인의 낙찰을 위하여 담합하는 자는 서울특별시 등에서 발주하는 입찰에 입찰참가자격제한 처분을 받는 날부터 6월 동안 참가하지 않으며, 위와 같이 담합 등 불공정행위를 한 사실이 드러날 경우 독점규제 및 공정거래에 관한 법률에 따라 공정거래위원회에 발주관서가 고발하여 과징금등을 부과토록 하는데 이의를 제기하지 않겠습니다

- 입찰, 계약체결․계약이행 과정(준공 이후도 포함)에서 관계공무원에게 직․간접적으로 금품․향응 등의 뇌물이나 부당한 이익을 제공하지 않겠으며, 이를 위반하였을 때에는 다음 각호 각목의 1에 해당하는 기간동안 서울특별시 등에서 시행하는 입찰에 참가하지 않겠습니다

- 입찰․낙찰․계약체결 또는 계약이행(준공이후도 포함)과 관련하여

- 1억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 2년

- 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년 6월

- 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년

- 입찰 또는 낙찰자의 결정과 관련하여

- 1억원 이상의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 1년 미만

- 1천만원 이상 1억원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 9월

- 1천만원 미만의 뇌물이나 부당한 이익을 제공 : 6월

- 입찰, 계약체결, 계약이행과 관련하여 관계공무원에게 뇌물을 제공한 사실이 드러날 경우에는 계약체결 이전의 경우에는 낙찰자결정 취소, 공사 착공전에는 계약취소, 공사착공이후에는 발주처에서 전체 또는 일부 계약을 해지하여도 감수하고 민․형사상 이의를 제기하지 않겠습니다

- 회사 임․직원이 관계 공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 회사윤리강령과 내부비리 제보자에 대해서도 일체의 불이익처분을 하지 않는 사규를 제정토록 노력하고 업체의 임․직원(하도급업체나 하도급업체와 직․간접적으로 업무 수행하는 자를 포함)과 대리인이 관계공무원에게 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정 행위를 하지 않도록 하는 업체윤리강령과 내부비리 제보자에 대하여도 일체의 불이익 처분을 하지 않는 사규를 제정하도록 적극 노력하고, 제보된 위반사항에 대하여 뇌물을 제공하거나 담합 등 불공정한 행위가 있는 것으로 판명된 경우 뇌물 제공한 업체는 입찰에 참가하지 않겠습니다.

- 본건 입찰, 계약체결, 계약이행, 준공과 관련하여 서울특별시 등에서 시행하는 시민감사옴부즈만이 요구하는 자료제출, 서류 열람, 현장확인 등 활동에 적극 협조하겠습니다

- 본건 관련 하도급 계약체결 및 이행에 있어서 법령에 위반되는 하도급(일괄 하도급, 무면허 하도급, 재하도급)을 하지 않겠으며, 하도급자로부터 금품을 수수하거나 부당 또는 불공정한 행위를 하지 아니하겠습니다.

위 청렴계약이행서약은 상호신뢰를 바탕으로 한 약속으로써 반드시 지킬 것이며, 낙찰자로 결정될시 본 서약내용을 그대로 계약특수조건으로 계약하여 이행하고, 입찰참가자격제한, 계약해지 등 서울특별시의 조치와 관련하여 당사가 서울특별시를 상대로 손해배상을 청구하거나 당사를 배제하는 입찰에 관하여 민․형사상 이의를 제기하지 않을 것을 서약합니다.

2021.    .    .

서 약 자 : ○○○회사   대표 ○○○ (서명 또는 날인)

<서식 제3호> 가격제안서

| 가 격 제 안 서 |
| --- |
| 사 업 명 |  |
| 발 주 기 관 |  |
| 제 안 업 체 |  |
| 용 역 기 간 | ~ ( ) 개월 |
| 제 안 금 액 | 일금 원 (￦ ) |
|  | 구 분 | 금 액 | 비 고 |  |
|  | 인 건 비 |  | 부가세 포함 |  |
|  | 장비 임대료 등 경비 |  | 부가세 포함 |  |
|  | 기 타 |  | 부가세 포함 |  |
|  | 합 계 |  | 부가세 포함 |  |
|  | 제 안 금 액 |  | 부가세 포함 |  |
| 상기 금액으로 가격제안서를 제출합니다. 붙임 : 세부내역 및 금액산출근거표 2021년 월 일 주관사업자 : 직인 동아사이언스 대표이사 귀하 |